# Виконком  Ржищівської міської ради

Відділ  освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради

Київської області

09230   м. Ржищів, вул.Леніна, 48, тел.( факс): (04573) 2-13-86,

E-mail: rmvo@ukr.net

Вих.№  273

від 06.07.2015 р.

НАКАЗ

| 03 липня 2015 року | №111 |
| --- | --- |

Про підготовку теплових господарств

до опалювального періоду 2014-2015 навчального року

На виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 07.05.2015 «Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.», враховуючи спільний наказ Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378 "Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 №1310/16001  та з метою своєчасної і якісної підготовки теплових господарств закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року

НАКАЗУЮ:

- Затвердити основні заходи щодо підготовки теплових господарства закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року згідно з додатком 1.

- Створити комісію з перевірки та координації роботи  господарства в осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального року та затвердити її склад згідно з додатком 2.

- Комісії з підготовки та координації роботи  господарства в осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального року забезпечити постійний контроль за підготовкою навчальних закладів відділу освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального  року.

- Керівникам дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів:

  - Провести комплекс заходів з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період.

До 15.09.2015

  - Провести підготовку енергогосподарств та енергетичного обладнання навчальних закладів, відповідно до вимог Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Київській області,  до роботи   в осінньо-зимовий  період 2015/2016 навчального року з урахуванням Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464.

До 10.09.2015

  - Завершити ремонт котелень, їх реконструкцію до15.08.2015.

  - Забезпечити:

дотримання Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.1997 №254, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.05.1998 за №318/2758;

контроль за виконанням завдань із енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу.

Постійно.

  - Провести огляди стану підготовки дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період.

До 01.10.2015

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач відділу освіти                                  О.В.Мартинюк

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 03.07.2015 №111

Заходи з підготовки енергогосподарств

навчальних закладів відділу освіти виконкому Ржищівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 навчального року.

  - Провести поточні ремонтні роботи на теплових установках та мережах енергогосподарств навчальних закладів

до 15.09.2015.

  - Проконтролювати своєчасне навчання персоналу, який обслуговує енергетичні установки

до 01.10.2015.

  - Привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями

до 10.09.2015.

  - Виконати промивку трубопроводів теплових мереж внутрішньо будинкових систем теплопостачання

до 15.09.2015.

  - Перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики

до 10.09.2015.

  - Перевірити технічний стан насосних агрегатів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики

до 10.09.2015.

  - Перевірити технічний стан ізоляції трубопроводів теплових мереж

до 10.09.2015.

  - Провести протиаварійні тренування з відповідним технічним персоналом

до 01.10.2015.

  - Скласти та затвердити акти готовності систем теплоспоживання до роботи закладів в осінньо-зимовий період 2015-2016 н.р.

до 15.10.2015.

  - Переглянути в навчальних закладах плани евакуації, в яких чітко розподілити обов’язки між персоналом на випадок виникнення пожежі, здійснити перевірку евакуаційних виходів, коридорів, тамбурів, східців та провести практичні заняття з відпрацювання евакуації в надзвичайних ситуаціях

до 01.10.2015.

  - Провести виробничі наради, де розглянути питання підготовки будівель до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального року

до 01.10.2015

  - Спільно з представниками державного пожежного нагляду повторно провести обстеження стану протипожежного захисту навчальних закладів; особливу увагу звернути на готовність до безпечної роботи котелень, електромереж та електрообладнання,  пожежних водоймищ, первинних засобів пожежогасіння

до 01.11.2015.

  - Провести ремонт покрівель та фасадів, інженерних мереж, електрощитових закладів

до 15.08.2015.

  - Здійснити перевірку технічного стану будівельної частини, електрощитових і теплових пунктів будинків, розробити необхідні заходи з приведення їх у належний стан та забезпечити їх виконання у термін до

15.09.2015.

Додаток 2

до наказу відділу освіти

від 03.07.2015 року № 111

Склад комісії

з перевірки та координації роботи  теплових господарств навчальних закладів  в осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального року

Голова комісії: Мартинюк О.В.- завідувач відділу освіти.

Члени комісії:

Клепко В.Ф. – керівник господарської групи відділу освіти,

Корчак В.М.-державний інспектор інспекції Держенергонагляду Київської області (за згодою),

Федорченко Н.В. – директор Ржищівської  ЗОШ І-ІІ ступенів,

Денисенко В.А.- завідувач Ржищівським ДНЗ «Сонечко»,

Синявська Н.Г. .- завідувач Ржищівським ДНЗ «Калинка»,

Леляк С.С.- відповідальний за електрогосподарство відділу освіти,

Капішон Л.М.- завідуюча господарством Ржищівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів імені                     Олега Кошового.